Machine Learning Canvas de MiBici

Equipo 17  | 24 de octubre de 2026 | Base: ml_canvas.md v0.1

| Decisiones Uso futuro: el supervisor revisaría el desbalance previsto para priorizar estaciones, junto con bicicletas, espacios y recursos disponibles. Consideraría las franjas de 7 a 10 y de 18 a 21 h, mantenimiento y eventos. La decisión seguiría en sus manos. La Fase 1 no asigna rutas ni cantidades de traslado. La priorización operativa requeriría más datos y validación. | Tarea de ML Regresión supervisada: predecir salidas y llegadas por estación y hora. Entradas: estación, fecha, hora e historial disponible. Objetivos: conteos de viajes registrados. El balance (llegadas menos salidas) es derivado; no es el inventario real ni la demanda no atendida. | Propuestas de Valor Anticipar el uso de cada estación para apoyar la planeación del servicio. Usuario directo: responsable de operación y redistribución. Beneficiarios: personas que utilizan o intentan utilizar MiBici. Se espera dar mayor certeza para encontrar bicicleta y devolverla, y reducir búsquedas y esperas. Estos beneficios todavía deben comprobarse. En esta fase se preparan y analizan los datos y se comparan líneas base. El modelo final y su uso operativo corresponden a etapas posteriores. Criterio social: no considerar solo las estaciones con más viajes; un uso bajo puede reflejar problemas de acceso o disponibilidad. | Fuentes de Datos CSV mensuales de viajes MiBici: diciembre de 2014 a septiembre de 2026. Periodo principal propuesto: 2025. Catálogo de estaciones de septiembre de 2026 y calendario de festivos. El catálogo no reconstruye el inventario de 2025. No hay registros de esperas o abandonos. Clima: por decidir. | Recolección de Datos Descargar los archivos mensuales y conservar los originales en data/raw/, fuera de GitHub. Registrar en MLflow archivo, periodo, filas y huella SHA-256 para identificar versiones. Validar cobertura, duplicados y viajes sospechosos antes de agregar por estación y hora. Incorporar nuevos meses solo después de revisarlos. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de predicciones Propuesta del repositorio: emisión nocturna a las 23:00, con estimaciones por estación para las horas del día siguiente. Salida: tabla con estación, fecha, hora, salidas y llegadas previstas. Confirmar hora de corte y datos disponibles al emitirla. Los archivos mensuales permiten pruebas históricas; el uso diario necesita una fuente más reciente. No se plantea un servicio en tiempo real en esta fase. | Evaluación Previa Entrenar con enero–octubre de 2025 y validar con noviembre–diciembre. Prueba posterior: enero–septiembre de 2026. Comparar MAE y RMSE con el promedio por estación, día de semana y hora. Meta inicial: reducir 15 % el MAE en horas pico (7, 8, 9, 18, 19 y 20 h, lunes a viernes). Revisar estaciones de alto y bajo uso y fines de semana. Meta por validar. |  | Características Hora, día de semana, fin de semana, mes y festivos. Viajes de la misma hora del día y semana anteriores; promedio de 7 días. Usar solo datos conocidos al predecir. Zona, latitud, longitud y capacidad del catálogo, verificando su vigencia. Perfil horario resumido con 2 componentes de PCA, ajustado con entrenamiento. Excluir identificador, género y edad de usuarios. | Construcción del Modelo Propuesta: un modelo global para todas las estaciones, con salidas y llegadas como objetivos. Línea base: promedio histórico. Candidatos: regresión lineal regularizada y árboles con boosting. Propuesta: actualizar mensualmente con datos nuevos validados y registrar parámetros, métricas y versiones en MLflow. Elegir el modelo con la evaluación. Tiempo disponible para entrenar: por definir. En Fase 1 se documenta el diseño. |
|  | Monitoreo en uso Etapa posterior: comparar errores con la validación cuando lleguen los datos reales; vigilar faltantes, estaciones nuevas y cambios de uso. Umbral provisional del repositorio: revisar el reentrenamiento si el MAE semanal supera en 25 % al de validación. Para comprobar menos esperas o abandonos hacen falta disponibilidad y experiencias de usuarios. Un menor error predictivo no demuestra por sí solo una mejora social. |  |  |  |